АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.01.2022                                                                                                           № 118

пгт. Березово

О внесении изменения в постановление администрации Березовского района от 20.11.2017 № 978 «О Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Березово на период до 2027 года»

В соответствии с решением Думы Березовского района от 19.03.2020 № 539 «О внесении изменения в приложение к решению Думы Березовского района от 08 сентября 2016 года № 790 «Об утверждении генерального плана городского поселения Березово»:

1. Таблицы 38, 39 приложения к постановлению администрации Березовского района от 20.11.2017 № 978 «О Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Березово на период до 2027 года» изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава района                                                                                                  П.В. Артеев

Приложение

к постановлению администрации Березовского района

от 24.01.2022 № 118

Таблица 38

| График выполнения мероприятий |
| --- |
| Наименование мероприятия | Год реализации |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2027 годы |
| Строительство полигона для временного накопления снежных масс пгт. Березово |  | + | + | + | + | + |
| Строительство тротуаров | + | + | + | + | + | + |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | + | + | + | + | + | + |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них | + | + | + | + | + | + |
| Ремонт и строительство пешеходных и велосипедных дорожек | + | + | + | + | + | + |
| Обеспечение безопасности дорожного движения | + | + | + | + | + | + |
| Организация автостоянок около объектов обслуживания | + | + | + | + | + | + |

Таблица 39

Объем средств на реализацию программы

| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
|  | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2027 годы |  |
| Строительство полигона для временного накопления снежных масс пгт. Березово | 5500,0 | 0,0 | 500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | МБП |
| Строительство тротуаров | 5278,3 | 692,0 | 4586,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБП |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2 395,4 | 2395,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБП |
| Содержание уличной дорожной сети | 158311,5 | 25573,6 | 18 723,9 | 22802,8 | 22802,8 | 22 802,8 | 45605,6 | МБП |
| Организация автостоянок около объектов обслуживания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБП |
| Ремонт и строительство пешеходных и велосипедных дорожек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБП |
| Обеспечение безопасности дорожного движения | 19559,7 | 3499,7 | 2510,0 | 2710,0 | 2710,0 | 2710,0 | 5420,0 | МБП |
| ВСЕГО | 191044,9 | 32160,7 | 26320,2 | 28012,8 | 28012,8 | 25512,8 | 51025,6 |  |
| МБП – местный бюджет муниципального образования городское поселение Березово |